Sprint Planning 2

|  |  |
| --- | --- |
| Tareas a realizar | Integrante encargado |
| Se corrigió as relaciones entre las entidades creadas en la primera iteración y las relaciones en grails. | Todos |
| Se va a completar los filtros de cada rol, que no fueron completados en la iteración | Jhonatan |
| Se planeó completar las vistas de las búsquedas y consultas. | -Cristian Parada |
| Complementar las búsquedas con las categorías y precios por categoría | -Alejandro Giraldo  -Diego Caballero  -Cristian Zuluaga |
| Completar el menú de administracion con creacion de vuelos y categorías | -Cristian Parada |
| Consultas a la base de datos que incluyen búsqueda de vuelos por fecha, origen y destino. | -Diego Caballero  -Alejandro Giraldo |

Sprint Review 2

|  |  |
| --- | --- |
| Tareas Completadas | Commit |
| Se completó el manejo de filtros para todos los roles planeados en la primera iteración | Commit 1 de marzo - primeros filtros |
| Se completaron las consultas de vuelos incluyendo los parámetros de ciudad de origen, ciudad de destino y fecha. | Commit 27 de febrero - Visualización de la búsqueda |
| se completaron las consultas a la base de datos de categoría. | Commit 27 de febrero - Consulta de vuelos |
| Se completo el menú administrador con creacion de vuelos, creacion de categorias y creacion de aerolineas. | commit 28 de Febrero - establecimiento de vistas parte 1  Commit 1 de marzo - establecimiento de vistas parte 2 |
| Se hizo testing de cada funcionalidad de las historias de usuario realizadas, y se documentó cada funcionalidad | Tester - Diego Caballero  Documentador - Cristian Zuluaga |